| BỘ TÀI CHÍNH ____________ Số: 11068/BTC-ĐT V/v hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013 |
| --- | --- |

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

cơ quan khác ở Trung ương;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 8552/BTC-ĐT ngày 3/7/2013 hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013, nay bổ sung thêm một số nội dung như sau:

1. Về hồ sơ thanh toán đối với các dự án khởi công mới sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ (bổ sung điểm 2.1 công văn số 8552/BTC-ĐT ngày 03/7/2013 của Bộ Tài chính):

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cụ thể. Căn cứ công văn số 3796/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về xử lý vướng mắc về thủ tục đầu tư của các dự án khởi công mới năm 2013 Uỷ ban nhân dân tỉnh có thể vận dụng để xem xét quyết định theo hướng: đối với các dự án khởi công mới được thanh toán khi đã có trong danh mục được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định giao vốn kế hoạch năm 2013.

2. Các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án theo quy định; đẩy nhanh công việc đấu thầu, thi công công trình. Khi có khối lượng nghiệm thu để thanh toán cần khẩn trương làm thủ tục hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán; sớm đến Kho bạc Nhà nước thanh toán đều vào các tháng 8, 9, 10, 11, không để dồn khối lượng, hồ sơ thanh toán vào các tháng 12 và tháng 01/2014.

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ; - Sở Tài chính các tỉnh, TP; - Kho bạc nhà nước (để thực hiện); - Vụ NSNN; Vụ I; - Lưu VT, Vụ ĐT. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Sỹ Danh |
| --- | --- |